„Jak dobrym matematykiem jesteś?” – raport programu
Przygotowały:
Małgorzata Kozłowska,
Klaudia Kubisz,
Sylwia Wróbel.

Podczas realizacji projektu, tj. tworzenia quizu matematycznego wykonano następujące czynności:
- Wstępny zarys aplikacji – wszyscy, 1h
- Nauka programu Python – wszyscy, 4h/osobę
- Nauka programu GitHub – wszyscy, 6h/osobę
- Specyfikacja wymagań – Sylwia, 2h
- Projekt interfejsu – Klaudia, 2h
- Wyszukanie gotowych komponentów w języku Python – Gosia,3h
- Opracowanie pytań do quizu – Klaudia i Sylwia, 2h
- Zintegrowanie fragmentów kodu – Gosia, 3h
- Utworzenie repozytorium w GitHub – Klaudia i Sylwia ,1h
- Załadowanie plików do repozytorium – Gosia , 0,5h
- Sformułowanie instrukcji programu – Gosia, 0,5h
- Testowanie programu – wszyscy, 1,5h/osobę
Równolegle odbywały się nauka programu Python i GitHub. Z racji podziału zadań między członkami grupy możliwe było jednoczesne opracowywanie powyższych punktów.
Początkowo program zakładał możliwość wyświetlenia obrazku w ramach pytania. Niestety przez ograniczenie czasowe, założenie to nie zostało zrealizowane. Poza tym jednym aspektem, wszystkie cele projektu zostały wykonane. W rezultacie otrzymałyśmy w pełni sprawny quiz, w którym użytkownik ma na celu wybranie jednej z czterech odpowiedzi. Program ocenia, czy odpowiedź jest poprawna i wyświetla odpowiedni komunikat. Po odpowiedzi na wszystkie pytania program zlicza poprawne odpowiedzi i wyświetla wynik końcowy użytkownika. Przy uruchomieniu program wyświetla dodatkowe okno z instrukcją quizu. Test jest intuicyjny, zatem może go obsłużyć każdy. Nie ma limitu czasowego na udzielenie odpowiedzi.
W etapie konserwacji i ewolucji oprogramowania możliwe jest:
- dodanie opcji mieszania pytań i odpowiedzi,
- dodanie pytań zawierających ilustracje,
- modyfikacja pytań,
- zmiana wyglądu interfejsu,
- wprowadzenie zmian umożliwiających użytkownikowi zmianę wyglądu interfejsu,
- możliwość przechowywania wyników,
- wprowadzenie ograniczenia czasowego odpowiedzi na kolejne pytania.
Program służy sprawdzeniu wiedzy matematycznej, natomiast po przejściu go, użytkownik może uzyskać pożądany wynik, poprzez zapamiętanie kolejnych odpowiedzi. Zatem w celu sprawdzenia wiedzy zalecane jest użycie testu jednorazowo, dopóki nie zostaną wprowadzone modyfikacje dotyczące zmiany kolejności pytań i odpowiedzi.
Zaleca się użycie programu w celu sprawdzenia sprawdzenia posiadaniej już wiedzy, a nie uczenia na jego podstawie.
Program może być wykorzystywany jako jedno z narzędzi sprawdzania wiedzy w szkołach lub w domu.
Warto wykorzystywać gotowe komponenty, gdyż znacznie skraca to czas tworzenia kodu programu.